A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA

A 2017-es ÉVRE

ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta

székhely: 24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA  2.

elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása)

anyakönyvi szám: 08139679

PIB: 101101238

JBBK: 85920

illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:

ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE

Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529

е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs

wеb oldal:   www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2016.11.30

.

T A R T A L O M

- KÜLDETÉSEK,VÍZIÓK,CÉLOK

- SZERVEZETI FELÉPITÉS - SÉMA

- FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2017 ÉVBEN

- PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

- FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA

- BERUHÁZÁSOK

- TARTOZÁSOK

- PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

- ÁRAK

- KOCKÁZATOK KEZELÉSE

- MELLÉKLETEK

- KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A vállalat mint közvállalat lett megalapitva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként  Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz szolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyviz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes  keretek

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,  63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15)

- A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)

- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és 5/15)

- Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály)

- Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg,)

- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13)

- Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)

- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/12 és 68/15)

- Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10 és 93/12)

- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16)

- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14)

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény)

- Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15)

- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15)

- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 33/97 és 31/01, és SzK Hivatalos Közlönye, 30/10)

- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14)

- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10)

- A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)

- Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény)

- Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 27/15)

- Kormányrendelet:  023-11810/2015,   2015.11.05. dátummal

- A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)

- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)

- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)

- A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/13 )

A programkészítés alapkoncepciója:

- A szolgáltatások termelési terjedelmének  becslése a 2016 évre,  az elszámolási kontók szerinti termelési terjedelemből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni Zenta helységben,

- A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele

- A 2017. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.

- A 2017. évi üzletviteli program a  Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú 2015.11.05. dátumú záradékának  (023-11810/2015) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai alapján.

Vizió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási  szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában

MINŐSÉG POLITIKA

A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban 
az üzleti siker alapja  a KLKV Zenta további fejlődéséhez

A minőségi szolgáltatás  legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek
és elvárásainak.
A szolgáltatások minőségének  teljesítéséhez
meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,

tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,

amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

Folyamatosan  kell javitani a minőségrendszert

Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni

a munkában és a szolgáltatások végzésében.

A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a

nem-megfelelőséget

Szakmailag képezzük magunkat,

mert minden munkás  folyamatos képzés és oktatása által

aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

Folyamatosan felülvizsgáljuk és  fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,
akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Professzionálisan és felelősségteljesen  dolgozunk

A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának  az előfeltétele .

A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS  szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen, halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik  az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlödésben.

Célok listája  a 2017-es évben

| 1 | Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével |
| --- | --- |
| 2 | A mikrohálózatok átvétele |
| 3 | Vizórák cseréje |
| 4 | A központi épület energetikai jellemzőinek javítása |

Javitani a megfizettetést  a  fogyasztói névjegyzék frissítésével

| s. sz | Szerv. Szolgálat /funkció/ | Aktivitás | Feltételek | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Általános szektor | Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket | Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait |  |
| 2. | Általános szektor | Kiírni a listát azokról a tartozókról, akiket perre vagy a vizhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesitésével | Elkülöniteni a rendszertelenül fizetőket |  |
| 3 | Általános szektor | Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra |  |  |
| 4 | Általános szektor | Frissiteni a fogyasztók cimeit, ellenőrizni az adatokat a helyszinen. | folyamatos | Javitani a megfizettetést 20%-kal |

Mikrohálózatok átvétele

| s. sz | Szerv. Szolgálat /funkció/ | Aktivitás | Feltételek | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizvezeték karbantartása | Átadni a meglevő objektumokat | Megbizni az ellenőrzési hatóságot az átadásra |  |
| 2. | Beruházás | Elkésziteni a tehnikai dokumentaciót hogy a vizhálózat összhangban legyen a törvényi előirásokkal | Elkésziteni a megbeszélt tehnikai dokumentációt a a hálózatra. |  |
| 3. | Igazgató | Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közöség vagy az önkormányzat képviselőivel | Elfogadás módja a beruházás társfinanszirozására |  |
| 4. | Beruházás | Kidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére |  |  |
| 5. | Vizvezeték karban-tartása | Munka folyamatos végzése |  | felhasználók számának növelése, bakteriálisan megfelelö ivóviz biztosítása |

Vizórák cseréje

| s. sz | Szerv. Szolgálat /funkció/ | Aktivitás | Feltételek | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizellátás | Lista azokról a felhasználókról ahol cserélni kell a vizórákat |  |  |
| 2. | Vizellátás | Leszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat |  |  |
| 3 | Raktár | Hitelesíteni a vizórákat |  | Vizóra cseréje a törvénnyel előirt határidőig |

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

| s. sz | Szerv. Szolgálat /funkció/ | Aktivitás | Feltételek | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Műszaki | Alapadatok beszerzése a terv elkészítéséhez |  |  |
| 2 | Beruházás | Megbeszélések a tervezővel |  | A terv elkészítése |

- Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek nevének felsorolásával

- Felbecsült fizikai megvalósulások a 2017. évben

A 2016-os évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2017-es évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

|  | 2017 | Község intézményei | jogi személyek | lakosság | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vizellátás m3 | 64.642,40 | 45.973,2 | 800.189,30 | 910.804,90 |
| 2 | Szennyvizelvezetés m3 | 63.996,18 | 112.518,7 | 728.420,71 | 904.935,59 |
| 3 | Szennyviztisztitás m3 | 63.996,18 | 115.023,6 | 737.334,40 | 916.354,18 |
| 4 | Szemét elhordása m2 | 533.780,41 | 908.888,4 | 6.524.926,2 | 7.967.595,01 |

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése

Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta  gépjármű parkja nagyon öreg, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a mehanizáció nem eléggé felszerelt.

|  | Lista az osztályokon levő járművekről 2016 -ban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sorszám | Jármű fajtája | Jármű márkája | Gyártás éve |  | Старост возила |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízvezeték karbantartása | 1. | Piros terepjármű | Iveko 35SЕ | 1996 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Piros Poli | Jugo Skala | 2002 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Florida poli | Florida 1,3 Poly | 2004 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Kisbáger | Hidromek | 2007 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Dacia kombi | Dacija | 2010 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Punto | Fiat Punto | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanalizáció karbantartása | 7. | Zastava terepjármű | Zast.50.81NК | 1990 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Doublo | Fiat Doublo | 2007 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Ciszterna | ТАМ 130-Т11 | 1987 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. | Piros Poli | Jugo Skala | 1997 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. | Sárga teherautó N | TAM 130-T11 | 1986 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. | Kanal Jet | FAP 2023 | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kihordás | 13. | Teherautó | FAP2136 | 1997 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. | Sárga szemetesautó Norba | FAP 2023 | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. | Kék szemetesautó Norba | FAP1620 | 1997 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. | Piros szemetesautó Norba | FAP 1620 | 1991 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. | Konténerszállító autó ТАМ | TAM 130-T11 | 1989 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. | Konténer szállító autó МB | MB 1213 | 1989 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. | Konténer szállító autó Iveko | Iveko | 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. | Sárga terepjármű | ТАМ75-T5 | 1984 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. | Buldózer | ТG 110 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. | Kompaktor | Bomag | 1994 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. | Punto | Fiat Punto | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zöld felület | 24. | Traktor IMT | IМТ 542 | 1991 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. | Traktor utánfutó | IМТ 63540 | 1991 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. | Kertész. traktor | Goldvini | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. | Traktor | Hinter | 2015 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. | Punto | Fiat Punto | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Temetkezés | 29. | Fehér kombi | Hyundai VAN1 | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanikusok | 30. | Sárga poli | Poli kom. JEG | 1996 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. | Fehér Skoda | Skoda Felicia 1.3 | 1997 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. | Piros Skoda | Skoda Felicia 1.9. D | 1998 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. | Skoda Fabia | Skoda Fabia 1.4 | 2003 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. | Piros Yugo | Yugo Tempo 1.1 | 1999 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízellátás | 35. | Lada karavan | Lada K | 2001 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. | Feher Yugo | Yugo Tempo 1.1 | 1999 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. | Doublo | Fiat Doublo | 2008 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. | Punto | Fiat Punto | 2006 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Átlag életkor |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva.

A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentett program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat  az önkormányzatban illetékes személy által adott megrendelés alapján fogjuk végezni.

A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre.

4.   PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM

KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv

BEVÉTELEK

Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – BEVÉTELEK – eltérések szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2016.-оs éves terv 185.458  ezer dinár bevételt látott elő, a kilenchónapos megvalósulás alapján végzett éves projekció 181.931  ezer dinárt eredményez.

A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél.

A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél.

A közmunkánál tervezett 738 ezer dináros összegből 653.081 dinár valósult meg bevételként.

A biztosításból eredő károk bevételi megvalósulása a tervezett  1.400 ezer dinár nagyságban látszik megvalósulni,

A 2017-es évben 182.949 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképp mutathatók ki:

- ügyviteli bevételek,

- pénzügyi bevételek,

- egyéb bevételek.

Az ügyviteli bevételek tervezett összege  174.758 ezer dinár, ami nagyobb a 2016-ra tervezett összegnél . Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő bevételek teszik ki.

A kamatok és egyéb bevételek összege a 2017-es tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki.

Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv

KÖLTSÉGEK

| számla szám | leirás | éves terv 2016-re rebalansz 2 | Realizáció 2016.09.30. | Realizáció becslések alapján 2016.12.31 | éves terv 2017-re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT. | 3.000.000,00 | 3.095.038,00 | 4.126.700,00 | 4.000.000,00 |
| 5110 | FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. | 7.060.000,00 | 3.794.112,00 | 5.058.800,00 | 6.000.000,00 |
| 5140 | ALAKTRÉSZ KÖLT | 3.000.000,00 | 1.785.404,00 | 2.380.500,00 | 2.500.000,00 |
| 5152 | AUTÓ GUMI KÖLT | 700.000,00 | 259.896,00 | 346.500,00 | 600.000,00 |
| 5150 | LELTÁR KÉSZLET | 700.000,00 | 431.775,00 | 575.700,00 | 600.000,00 |
| 5127 | HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT | 710.000,00 | 458.670,00 | 611.600,00 | 700.000,00 |
| 5122 | IRODA ANYAG KÖLT. | 900.000,00 | 506.577,00 | 675.400,00 | 600.000,00 |
| 5130 | ÜZEMA ÉS KENŐA.KÖLT. | 9.000.000,00 | 6.471.415,00 | 8.633.800,00 | 9.000.000,00 |
| 5133 | ELEKT. ÁRAM KÖLT. | 12.000.000,00 | 8.449.918,00 | 11.266.500,00 | 11.000.000,00 |
| 5135 | FŰTÉS KÖLT. | 2.800.000,00 | 839.131,00 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5134 | GÁZ KÖLT. | 16.000,00 | 3.937,00 | 5.200,00 | 10.000,00 |
| 5200 | BRUTTO FIZETÉS KÖLT. | 70.408.000,00 | 52.039.367,00 | 70.408.000,00 | 67.058.000,00 |
| 52001 | BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA | 606.000,00 | 544.598,00 | 581.948,00 | 606.000,00 |
| 5211 | JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TERHELI | 12.551.000,00 | 9.315.046,00 | 12.551.000,00 | 12.004.000,00 |
| 52111 | JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖZ M. | 132.000,00 | 97.483,00 | 104.168,00 | 132.000,00 |
| 5240 | IDEIGL. ALKALMI MUNK. KÖLT. | 800.000,00 | 125.073,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| 5260 | FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. | 258.000,00 | 150.528,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 52901 | VÉGKIELÉGÍTÉS | 1.552.000,00 | 2.080.932,00 | 2.200.000,00 | 820.000,00 |
| 52903 | ÉVFORDULOS AJÁNDÉK | 200.000,00 | 123.194,00 | 200.000,00 | 640.000,00 |
| 52904 | HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG | 100.000,00 | 250.125,00 | 250.125,00 | 100.000,00 |
| 529043 | SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS | 800.000,00 | 575.062,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 52910 | UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE | 800.000,00 | 545.060,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 52911 | UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. | 50.000,00 | 6.603,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 529301 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA | 74.000,00 | 8.730,00 | 50.000,00 | 74.000,00 |
| 5310 | SZÁLLITÁSI KÖLTS. | 32.000,00 | 19.749,00 | 32.000,00 | 30.000,00 |
| 5311 | POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT. | 3.200.000,00 | 2.663.738,00 | 3.200.000,00 | 3.500.000,00 |
| 5312 | POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.-TELEFONOK | 800.000,00 | 445.732,00 | 594.300,00 | 850.000,00 |
| 5320 | FOLYÓ KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI | 6.300.000,00 | 3.998.068,00 | 5.330.700,00 | 6.300.000,00 |
| 539201 | EGYÉB TERM. SZOLG. KÖLTS.-ÉPÍT.KISIP. MUNK | 0,00 | 205.800,00 | 205.800,00 | 200.000,00 |
| 53922,23 | TERMELŐI SZOLG. KÖLTSÉGEI-GÉPI ÉS KÉZI | 1.000.000,00 | 779.074,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 53921 | ANALIZIS KÖLTSÉGEI. | 1.600.000,00 | 860.856,00 | 1.147.800,00 | 1.200.000,00 |
| 5390 | KOM. SZOLG. KÖLT. | 40.000,00 | 176.515,00 | 176.515,00 | 500.000,00 |
| 5391 | MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT. | 400.000,00 | 293.871,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 5398 | EGYÉB SZOLG KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT. | 1.200.000,00 | 661.349,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5399 | EGYÉB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ KÖLT. | 50.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.000,00 |
| 53991 | KORP. TÁMOG.ÖSSZEV. TEHN.ÉS MAN. SZOLG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 53992 | KORP.TÁMOG.ÖSSZEV. ŐRZŐ VÉDŐ SZOLG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 53993 | KORP. TÁMOGATÁS TEMETKEZÉSI SZOLG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5400 | AMORT. KÖLT | 14.865.000,00 | 11.554.801,00 | 14.865.000,00 | 14.900.000,00 |
| 5500 | PÉNZÜGYI REVÍZIÓ KÖLTSÉGEI. | 250.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 250.000,00 |
| 5501 | ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT | 500.000,00 | 253.800,00 | 338.400,00 | 500.000,00 |
| 5502 | KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT | 760.000,00 | 1.043.500,00 | 1.043.500,00 | 990.000,00 |
| 5503 | EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS | 675.000,00 | 327.000,00 | 675.000,00 | 600.000,00 |
| 5504 | FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL EREDŐ KÖLT. | 283.000,00 | 233.947,00 | 283.000,00 | 350.000,00 |
| 55071,72 | IRODAI PROGRAMOK .MÓD. KÖLT. | 1.000.000,00 | 652.080,00 | 870.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5509 | EGYÉB NEM TERM. KÖLT | 1.450.000,00 | 1.076.004,00 | 1.450.000,00 | 1.290.000,00 |
| 5506 | EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIAC,VÁS. FELÜ.K. | 2.500.000,00 | 2.126.633,00 | 2.500.000,00 |  |
| 55061 | EGYÉB NEM TERM. KÖLT-SEGÉDM. ANGAZS. | 2.500.000,00 | 2.048.895,00 | 2.500.000,00 |  |
| 55062 | EGYÉB NEM TERM. KÖLT-KORPOR. SZOLG. | 3.000.000,00 | 749.496,00 | 3.000.000,00 |  |
| 5510 | REPREZENTÁCIÓS KÖLT. | 160.000,00 | 121.763,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 5511 | AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT | 300.000,00 | 190.051,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 5520 | BIZTOSITÁS FELSZ. ÉS INGATLANOKRA | 1.200.000,00 | 783.856,00 | 1.000.965,00 | 1.100.000,00 |
| 5530 | FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. | 350.000,00 | 275.441,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 5532 | BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT. | 70.000,00 | 35.668,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5542 | TAGSÁGI DÍJ SZAKM. CSOPORTOSULÁSOKBAN | 26.000,00 | 33.900,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 55400 | GAZD.KAM.TAGS.DIJ | 160.000,00 | 99.747,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 55401 | REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA | 249.000,00 | 157.496,00 | 249.000,00 | 249.000,00 |
| 55402 | GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁNY | 163.000,00 | 104.997,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 5550 | ADÓKÖLT. A VAGYONRA- ÉPÜLETEK | 300.000,00 | 216.139,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5551 | DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN | 165.000,00 | 199.758,00 | 266.300,00 | 250.000,00 |
| 55511 | DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-KANALIZÁCIÓ | 1.750.000,00 | 423.440,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 |
| 55513 | DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE - KANALIZÁCIÓ | 300.000,00 | 142.806,00 | 190.000,00 | 300.000,00 |
| 5555 | KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM | 12.000,00 | 8.931,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5591 | ILLETÉKEK | 2.000.000,00 | 1.857.815,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5590 | HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. | 100.000,00 | 71.104,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5595 | TÖRVÉNYES FIZETÉSCSÖKKENTÉS | 6.000.000,00 | 4.552.767,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 55991 | EGYÉB NEMANYAGI KÖLTSÉGEK | 68.000,00 |  | 68.000,00 | 50.000,00 |
| 5620 | KAMATKÖLTSÉGEK KOMERCIÁLIS BANKNÁL | 100.000,00 |  |  | 10.000,00 |
| 5624 | ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ KAMAT KÖLTSÉGEK | 20.000,00 | 6.834,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 5625 | КÖZBEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATK. | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5630 | ÁRFOLYAM KÜLÖNB. EREDŐ REALIZ. |  | 8.905,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5702 | NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ. | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5742 | ANYAG HIÁNY | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5743 | HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5761 | KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL | 400.000,00 | 974.186,00 | 974.186,00 | 1.000.000,00 |
| 5762 | KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. DÖNTÉS ALAPJÁN | 300.000,00 | 88.798,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5770 | KÖLT ANYAG CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5791 | ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS. | 350.000,00 | 244.333,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 5796 | HUM. KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5798 | KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5799 | EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT. | 10.000,00 | 149,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | ÖSSZESEN | 185.313.000,00 | 132.931.466,00 | 180.282.407,00 | 182.554.000,00 |

Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – KÖLTSÉGEK – eltérések szöveges magyarázata

A 2016-os ügyviteli terv  185.313 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 180.282 ezer  dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán két pénzügyi rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél:

- a kereskedelmi árúk összértéke 900 ezer dinárral több lett a tervezettnél, de ezek nagysága a temetések számától függ,

- a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően,

- a közmunka után tervezett költségek 686 ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi munkáltatói szervezeten keresztül rokkant munkásokat foglalkoztattunk a közmunkára

Vállalatunk a becslések  alapján 1.649 ezer dinár nyereséget fog megvalósítani.

A 2017-es évre a tervezett összköltségek 182.554 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:

- ügyviteli költségek

- pénzügyi költségek

- egyéb költségek

Az ügyviteli költségek 178.008 ezer dinárt tesznek ki, amik felölelik a következőket: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.

A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek  83.642  ezer dinárt tesznek ki, és 6.000 ezer dinárt a Köztársasági költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján.

Az üzemanyag  és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2016-os évben.

Az amortizációs költségek 14.900 ezer dinár összegben lettek tervezve.

Az anyagi költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.

A karbantartási költségek 6.300 ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2016-os évben a géppark elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei.

A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2017 évi terben.

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 2017-es évben 395 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges.

A tehnikai felszereltség tekintetében a vállalat gépparkjának átlagéletkora 15 év, ami miatt a karbantartás  nagy költségigényű, az üzembentartás nehézkes, technológiailag nem korszerű.

5.    FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 121 között lesz.

A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy a fizetés tömege nem növekszik éves szinten, és a vállalat azt az egyéni átlag  szintet tartja amit 2016 végén elért.

Képzettség szektorok szerint

| Sor sz. | Fokozat | ÁLTALÁNOS OSZTÁLY |  | ТEHNIKAI OSZTÁLY |  | KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O. |  | GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O. |  | ÖSSZESEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dolg. száma 31.12.16. | dolg. száma 31.12.17. | dolg. száma 31.12.16. | dolg. száma 31.12.17. | dolg. száma 31.12.16. | dolg. száma 31.12.16ó7. | dolg. száma 31.12.16. | dolg. száma 31.12.17 | dolg. száma . 31.12.16 | dolg. száma 31.12.17. |
| 1 | VII | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IV | 4 | 4 | 14 | 13 | 7 | 7 | 9 | 9 | 34 | 33 |
| 5 | III | 8 | 9 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 30 |
| 6 | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | I | 2 | 2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
|  | ÖSSZES. | 16 | 17 | 77 | 76 | 15 | 15 | 12 | 12 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +igazgató | +igazgató |

Mindösszesen:     121               121

6.       BERUHÁZÁSOK

Beruházási terv 2017

| Számlaszám | megnevezés | éves terv 2016 -ra rebalansz 2 | realizáció 2016.09.30 | realizáció becsl. alapján 2016.12.31. | éves terv 2017-re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 559912,559904 | Vízmező felszerelések | 500.000,00 | 513.813,00 | 513.813,00 | 500.000,00 |
| 55992 | Szennyvíztisztító felszerelések | 1.000.000,00 | 657.962,00 | 657.962,00 |  |
| 55998 | Számítógépes felszerelés | 500000,00 | 389.032,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 559911 | Búvárszivattyú | 650.000,00 | 477.307,00 | 477.307,00 |  |
| 559901 | Kanalizációs felszerelés | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 559902 | Felszerelés közfelületek karbantart. | 140.000,00 | 64.641,00 | 64.641,00 |  |
| 559903 | Parking szerviz felszerelése | 180.000,00 |  |  | 180.000,00 |
| 559955 | Aggregát | 280.000,00 | 182.904,00 | 182.904,00 |  |
| 559996 | Szervízautó | 1.000.000,00 | 999.000,00 | 999.000,00 |  |
| 559997 | Konténerszállitó teherautó | 7.300.000,00 | 6.722.000,00 | 6.722.000,00 |  |
| 55993 | Kutak regenerálása | 650.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 650.000,00 |
| 559954 | Kanális emelő | 85.000,00 |  | 85.000,00 | 150.000,00 |
| 559914 | Csőszerelvények felújítása | 500.000,00 | 446.217,00 | 459.346,00 |  |
| 559961 | Víztartalék tanulmány renuvelálása | 500.000,00 |  |  | 500.000,00 |
| 559972 | Tervek vízhálózat rekonstrukcióra | 500.000,00 | 300.176,00 | 471.920,00 |  |
| 559973 | Kút tervek | 500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |  |
| 559981 | Számitógépes szoftver a kútmezőre |  |  |  | 600.000,00 |
| 559920 | A rács felújítása a szennyvíztisztítón |  |  |  | 2.500.000,00 |
| 559925 | Szenzorok a szennyviztisztitóra |  |  |  | 350.000,00 |
| 559926 | PLC modulok a szennyviztisztitóra |  |  |  | 500.000,00 |
| 559927 | Frekvens regulátorok a szennyvizt. |  |  |  | 500.000,00 |
| 559928 | Keverő rotor a szennyviztisztitóra |  |  |  | 200.000,00 |
| 559929 | Rács a meh. tiszt. a szennyvizt. |  |  |  | 250.000,00 |
| 5599201 | A meh. konstr. festése a szennyvizt. |  |  |  | 220.000,00 |
| 5599041 | A vízhálózat szanálása |  |  |  | 500.000,00 |
| 5599042 | Jármü-Pickup vízhálózat |  |  |  | 500.000,00 |
| 5599043 | Vízóra olvasó műszer-Psion |  |  |  | 500.000,00 |
| 559998 | Személyautó |  |  |  | 2.000.000,00 |
| 5599051 | Önjáró kaszálógép -nagy |  |  |  | 1.300.000,00 |
| 5599052 | Önjáró kaszálógép -kicsi |  |  |  | 400.000,00 |
| 5599053 | Láncfürészek |  |  |  | 300.000,00 |
| 5599054 | Traktor 100 KS |  |  |  | 4.000.000,00 |
| 5599055 | Utánfútó |  |  |  | 200.000,00 |
| 559906 | Felszerelés a piacra |  |  |  | 100.000,00 |
| 559982 | Irodai felszerelés |  |  |  | 255.000,00 |
| 559971 | Vizhálózat felújitásának terve |  |  |  | 500.000,00 |
| 559962 | Energiahatékonysági terv |  |  |  | 500.000,00 |
| 559963 | Munkagépek javitása |  |  |  | 500.000,00 |
| 559964 | Vákum pumpa javitása-Kanal Jet |  |  |  | 300.000,00 |
| 559965 | Homlokzat festése |  |  |  | 375.000,00 |
|  |  | 14.585.000,00 | 11.848.052,00 | 12.228.893,00 | 20.080.000,00 |

A 2016-OS ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA

A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2017 ÉVRE

Beruházások fajtája                                                              Ezresekben

| sorszám | megnevezés | Terv 2016 | becslés 2016 | Terv 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | objektumok | 5.135 | 1.576 | 4.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | felszerelés | 7.950 | 10.203 | 14.555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | egyéb | 1.000 | 450 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | összesen | 14.085 | 12.229 | 20.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások forrása – összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sorszám | forrás | Terv 2016 | becslés 2016 | Terv 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Saját eszközök | 6.785 | 5.507 | 20.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | községi költségvetés | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Egyéb források | 7.300 | 6.722 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nem felosztott | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Helyi közösségek | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÖSSZESEN | 14.085 | 12.229 | 20.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat

Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség.

A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé.

A költségvetésből eredő bevételek  céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a tevékenység végzésére és közmunkákra.

A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett épitkezések:

Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.

Költségvetési tőke befektetés

Kiépités megrendelés alapján

Házi csatlakozások víz és kanalizációra

Gépek és felszerelések

Felszerelés a zöld felület karbantartására

Felszerelés a kanalizáció karbantartására

Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatra

Felszerelés a szennyvíztisztítóra

Felszerelés a parkoló tevékenységre

Felszerelés a piachoz

Számitógépes felszerelés

Szervízkocsi

Személyautó

Szolgáltatások

Kútregeneráció

Víztartalékok tanulmányának felújítása

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

A  Déli  pumpaállomás és tartály tervdokumentációjának innovációja

A vízvezetékhálózat felújításának terve

A munkagépek és pumpák nagyjavítása

A HACCP minőségrendszer bevezetése

Elkésziteni a műszaki-terv dokumentációt

Szükséges lenne:

-Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz

- Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására,

-Városi temető rendezési terve

7.    TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

8.  PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Az ügyviteli program  2017. évre függetlenül  a  beruházási táblázattól, külön táblázat utal a  végzett tevékenységekhez, a folyó és  a  beruházási karbantartáshoz szükséges  tervezett pénzügyi eszközökre.

A  közvállalatokról  szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra  fordítható eszközök a  2017-es  évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak

ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

dinárban

| Sorsz. | Pozíció | Realizáció 2016 évben | Tervezett 2017 évben | Terv az első negyedben 2017 | Terv a másod. negyedben 2017 | Terv a harmad. negyedben 2017 | Terv a negyedik negyedben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szponzorálás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Donáció | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Human. tevékenységek | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Sport tevékenységek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Reprezetáció | 160.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | Reklám és propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Egyéb-ajándék | 300.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

9.   ÁRAK

Nem tervezünk áremelést

A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

- 10.  KOCKÁZAT  KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.
Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definicója  „minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és operativ célok elérését ”Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot.

1.A vállalati célok kockázatai

2.Tevékenységből eredő kockázatok

3.Pénzügyi kockázatok

A vállati célok kockázatai

A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-aktivitás és ellenőrzés    - folyamat folytonosága	 -gyenge ellenőrzés	   -csökkentett eszközök                            a vezetésben

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-szocio-politikai 	      -előirások alapján                -felsőbb szint elkötelezetségi  -társadalom

hiánya    jelentik

Vizórák cseréje

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-gazdasági		  -szolgáltatás			 -szabályok végrehajtása     -nem kézzelfogható

-pénzügyi                         -elóirások alapján

A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

- pénügyi 		    -szolgáltatás		              -eszközök hiánya              -eszközök és erőforrások

csökkenése

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóviz ellátás

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-tehnikai		        -szolgáltatás	      -hiányosságok a rendszerben    -költségek növeledése

-üzemeltetési

Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.Nem megfelelő a szolgáltatás ára.Ha megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintre tudnánk hozni.

Az atmoszférikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-kevés tehnikai                    -szolgáltatás	          -felhasznlók felelötlensége   -költségek növekednek

-üzemeltetési

Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben.  Kis kockázatot jelent nem megfelelő használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-tehnikai		-szolgáltatás			   -rendszer hátrányai             -költségek növekednek

-üzemeltetési

A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a  költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére.Szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-gazdasági		     -bevétel		         -függőség a munkáltatótól     -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldás erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-gazdasági		         -bevétel		        -függőség a munkáltatótól      -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja. Megoldás erre hogy csökkenteni a tervezett területet munkára .

A köz parkoló kezelése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-egyéni aktivitás  	     -folytonos üzemeltetés            -foglalkoztatottak nem         -költség növekedés

érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-egyéni aktivitás  	-folytonos üzemeltetés             -foglalkoztatottak nem           -negativ kép

érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-foglalkoztatottak viselkedése      -szolgáltatás	      -szabályok nem érvényesülnek    -költségek növekednek   -szakmai felelőség		    		              közvetlenül	                     -negativ kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével

A piac vezetése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

-foglalkoztatottak viselkedése  -előirások alapján          - foglalkoztatottak nem             -törvényi bűntetés

-törvényi		   			            érzik saját szerepüket            -pénzügyi veszteség

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével.

Utcák és utak karbantartása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása	 Kockázat ellenőrzése	     Kockázat hatása

- tehnikai		     -szolgáltatás	                             -rosszul felszerelt               -negativ kép

A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva  ebben a tevékenységben a kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges .

A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával.

- Piaci kockázat

A pénzügyi kockázat,annak a  kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni pénzügyiforgalom,   a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle lehet, ezek pedig:

A deviza árfolyam változásainak kockázata

A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában ,nincs nagyobb kockázat az árfolyam változásoknál devizában.

Az árváltozás kockázata

A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, tekintettel arra  hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázata

A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

Hitelezési kockázat

A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél  pénz eszközökben   nem teljesiti  szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a  ügyviteli követelésekből adódik

A gazdassági társaság elemzi  a  fiztőképességet minden új vevőnek ,mielött ajánlatot tenne a szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is

Fizetőképeségi kockázat

A fizetőképeségi kockázat  a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a nehézségekkel  mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezetséget.

2. Tőke kezelési kockázat

A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja müködtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.Netto adóságot akkor kapunk ha  az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.Össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást

Felügyelő bizottság elnöke

Tot Eleonóra

11.     Mellékletek a KLKV 2017-es évi Ügyviteli programjához

- Űrlap:  3.2.1.Állapot mérleg 2016.12.31.

- Űrlap: 3.2.2.Siker mérleg 2016.01.01-2016.12.31.

- Űrlap: 3.2.3.Jelentés a készpénzforgalomról 2016.01.01-2016.12.31.

- Űrlap: 5.1. Állapot mérleg(terv 2017.12.31, negyedéves terv)

- Űrlap: 5.2 Siker mérleg (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)

- Űrlap: 5.4. Jelentés a készpénzforgalomról (terv 2017.01.01-12.31.,negyedéves kimutatás)

- Űrlap: 5.5 Szubvenciók (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)

- Űrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei

- Űrlap: 6.2. Foglalkoztatás dinamikája

- Űrlap: 6.3. Terv a foglalkoztatottak képzettségéről

- Űrlap: 6.4. Fizetéselszámolás és kifizetések 2017.

- Űrlap: 6.4.1.1.  Havi foglalkoztatottság 2017.

- Űrlap: 6.4.1.2.  Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok 2016.-ban

- Űrlap: 6.5. Terv a Felügyelő bizottság tagjainak járulékai

- Űrlap: 7.1.Kapitális beruházások 2017-2019

- Űrlap: 8.1. Hitel tartozások -  áttekintés a jelenlegi hitel kötelezettségekről

- Űrlap: 8.2. Nem kifizetett tartozások és nem megfizettetett követelések

- Űrlap: 9.1.Táblázat tervezett pénzügyi eszközök az áruk munkák és szolgáltatások beszerzésére  tevékenységek  végzésére

- Űrlap: 9.2. Táblázat  eszközök különleges célokra

- KLKV árjegyzéke 2015.01.01.

- KLKV szervezési ábrája

- Melléklet  1: A vállalat hatékonysági mutatói

- Melléklet  2: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint

- Melléklet  3: Tervezett pénzügyi eszközök közbeszerzésre

- Melléklet  4  A kapitális beruházások terve